💻 AI 網站系統開發總規格書 (Master System Requirement Spec)

本規格書統合了本專案所有前端介面、後台資料庫、金流拆單邏輯、QA 審核防線及 GitHub 部署策略。請「AI 網站組」將此文件作為使用 Antigravity IDE 開發與系統建置的最高指導綱領，確保產出具備國際旗艦電商水準之零死當系統。

第一區塊：會員註冊與資安防護矩陣

1. 會員註冊與登入機制

- 登入彈性：不強制綁定 Google 帳號，降低使用者門檻。

- 強制必填欄位 (Data Schema)：結帳前必須完成註冊，系統強制綁定以下 6 項核心個資（缺一不可）：

  - 學號（Primary Key，系統防偽與追蹤主鍵）

  - 班級

  - 座號

  - 姓名

  - 性別

  - 聯絡電話

2. 隱藏式後台與 12 人獨立帳號權限 (RBAC)

- 隱形閘道：前端商城首頁絕對禁止放置後台登入連結。後台必須是獨立且隱密的專屬 URL。

- 帳號矩陣：全團隊 12 人皆配置獨立帳號密碼，依照職務劃分權限：

  - 總召 (Super Admin)：全權限。

  - AI 網站 / 財務 (Admin)：可匯出報表、印製 A4 雙聯單、管理營收數據。

  - 美術 / 商品製作 (QC/Prod)：僅可檢視訂單明細、點擊圖檔連結、更改「審核狀態」。

  - 企劃 / 宣傳 / 外送 (Staff)：僅可檢視確認單與配送進度，無權下載全校個資總表。

- 個資銷毀承諾：全程採用 HTTPS 傳輸，活動結案 14 天後，徹底銷毀包含學號、電話在內的所有個資資料庫。

第二區塊：國際級 UI/UX 前端介面規範

1. 跨裝置 100% 完美適配與單行鎖定 (RWD & CSS Rules)

- 絕對單行呈現：針對商品標題、顧客備註等欄位，嚴格套用 CSS 截斷語法（white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;）。若文字過長，以「...」顯示，或開啟「水平滑動 (Horizontal Scroll)」，絕對不允許文字折到第二行破壞版面。

- PC 與手機雙端一致：無論使用電腦或手機，畫面排版邏輯必須完全一致。

2. 零死當與防呆交互設計 (Zero Dead-End)

- 狀態反饋 (Loading State)：點擊「加入購物車」、「上傳圖檔」或「送出訂單」後，按鈕必須立刻鎖定並顯示「轉圈圈載入中」，防止顧客重複點擊導致系統卡死。

- 功能隱藏原則：畫面上出現的所有功能與按鈕，必須 100% 可被觸發。未開發完成的功能直接隱藏，絕不放「點了沒反應」的假按鈕。

- 錯誤提示 (Toast Notification)：漏填資料或上傳失敗時，需從螢幕上方彈出醒目的紅色提示橫幅（如：「請輸入正確學號」），精確告知錯誤原因。

3. 旗艦商城標準模組

- 基礎元件：具備「導覽麵包屑（首頁 > 分類 > 商品）」、「購物車懸浮側邊欄（點擊即滑出，不需跳轉頁面）」。

- 頁尾資訊 (Footer)：需完整標示「購物須知、退換貨規範（客製化不退費）、隱私權資安宣告」。

第三區塊：購物流程與自動拆單邏輯

1. 商品詳情與圖檔上傳

- 規格透明化：商品頁面（馬克杯、杯墊、胸章、悠遊卡套、護照套）需明確標示尺寸，並建議圖檔解析度需達 1080P 以上。

- 圖檔上傳限制：顧客下單時「強制」附上圖檔。無檔案大小上限，但前端元件限制僅能上傳圖片格式（PNG/JPG 等）。圖片不直接存入資料庫，而是傳至雲端生成「圖檔連結 URL」。

2. 結帳雙重確認機制 (Double Confirmation)

- 送出訂單前，系統必須彈出「最終確認視窗」，列出：(a) 選購商品 (b) 價格 (c) 聯絡電話 (d) 個人要求及備註 (e) 班級與座號。顧客點擊「確認無誤」才算成立訂單。

3. 核心技術：品項獨立拆單邏輯 (Split Order Logic)

- 不同商品拆單：若同筆購物車包含 1 個馬克杯與 1 個胸章，系統送出後，必須自動拆分為 2 張獨立的訂單（如：001-馬克杯、001-胸章），以利產線分工作業。

- 同商品多件合併：若購買 3 個馬克杯，則維持 1 張訂單，數量欄位標示為 3。

第四區塊：後台審核 QC 與自動化報表匯出

1. 美術組強制圖檔審核流程

- 狀態管控：新單進入後標示為「待審核」。美術組登入後台，點擊圖檔連結檢查尺寸與畫質。

- 通過：更改狀態為「審核通過」，系統開放匯出雙聯單，進入「3 天送單倒數」。

- 退件與防漏接：若畫質不佳則標示「退件」。若顧客至第 4 天仍未上網查看退件狀態，系統需自動列出清單，由外送組印出實體「圖檔退件通知單」親自送至班級提醒。

2. 自動排版 A4 雙聯確認單

- 零人工編輯：AI 網站組必須寫好套表程式，讓「審核通過」的訂單能一鍵匯出成 A4 大小的雙聯單（上聯顧客憑證，下聯財務存根）。

- 自動帶入：包含訂單編號、學號、班級、姓名、商品、數量、總價、備註等，全部由系統自動填寫。僅保留「財務收款簽名」與「顧客核對簽名」為空白欄供現場親筆簽署。

3. Excel 總表匯出功能

- 系統需具備一鍵下載 .xlsx 功能，供財務與產線結案使用。

- 超連結直達：Excel 報表中的「圖檔連結」欄位，必須寫入 =HYPERLINK() 函數。商品製作組點擊 Excel 儲存格，即可直接用瀏覽器開啟 PNG 原圖，完美對接機台印製。

第五區塊：部署架構與未來擴展 (DevOps & App)

1. GitHub 自動化部署 (搭配 Antigravity IDE)

- GitHub Pages (正式網址)：前端靜態網頁推播至 gh-pages 分支，由 GitHub 提供免費、高負載且具備 HTTPS 加密的正式營運網址。

- GitHub Actions (CI/CD)：設定自動化腳本，每次在 Antigravity 寫完 Code 推送後，GitHub 會自動檢查 Bug 並更新正式網站，杜絕手動上傳的失誤。

- GitHub Projects：建立專案敏捷看板，將系統開發切分為多個 Ticket（如：註冊頁面、拆單邏輯），追蹤開發進度。

2. 手機 APP 化前置 (PWA 架構)

- 為達成未來供 Android 與 iOS 雙平台用戶下載的目標，前端開發需直接導入 PWA (Progressive Web App) 標準。

- 必須建立 manifest.json 檔案，設定好專屬 APP Icon 與啟動畫面。上線後，全校師生只要用手機瀏覽器打開商城，即可直接點選「加到主畫面」，無縫轉化為手機桌面上的原生 APP 體驗。

| 職務角色 | 系統權限層級 | 專屬登入帳號 (Username) | 初始預設密碼 (Password) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召 (主辦人) | 最高管理員 (Super Admin) | admin_director | ZgShop@2026_01 |
| AI 網站組 (核心) | 系統開發員 (Developer) | admin_web_core | ZgShop@2026_02 |
| AI 網站組 (招募) | 系統開發員 (Developer) | admin_web_staff | ZgShop@2026_03 |
| 美術視覺組 (核心) | 視覺審核員 (QC Reviewer) | admin_art_core | ZgShop@2026_04 |
| 美術視覺組 (招募) | 視覺審核員 (QC Reviewer) | admin_art_staff | ZgShop@2026_05 |
| 商品製作組 (核心) | 產線管理員 (Production) | admin_maker_core | ZgShop@2026_06 |
| 商品製作組 (招募) | 產線管理員 (Production) | admin_maker_staff | ZgShop@2026_07 |
| 財務組 (核心) | 帳務管理員 (Finance) | admin_finance_core | ZgShop@2026_08 |
| 財務組 (招募) | 帳務管理員 (Finance) | admin_finance_staff | ZgShop@2026_09 |
| 企劃組 (人員A) | 行銷企劃 (Marketing) | staff_plan_A | ZgStaff@2026_10 |
| 企劃組 (人員B) | 行銷企劃 (Marketing) | staff_plan_B | ZgStaff@2026_11 |
| 宣傳組 (人員A) | 宣傳執行 (Promotion) | staff_promo_A | ZgStaff@2026_12 |
| 宣傳組 (人員B) | 宣傳執行 (Promotion) | staff_promo_B | ZgStaff@2026_13 |
| 外送組 (人員A) | 物流專員 (Logistics) | staff_delivery_A | ZgStaff@2026_14 |
| 外送組 (人員B) | 物流專員 (Logistics) | staff_delivery_B | ZgStaff@2026_15 |